# 议价比价采购文件

项目名称: 东莞市社会保险基金管理中心办公场地修缮工程项目

东莞市社会保险基金管理中心

# 二○二六年六月

# 目  录

# 一、议价比价函………………………………………………………3

# 二、项目需求…………………………………………………………4

# 三、议价比价须知……………………………………………………5

# 四、评分标准…………………………………………………………8

# 五、报价文件的主要内容和格式……………………………………11

- 议价比价采购函

- 东莞市社会保险基金管理中心拟对东莞市社会保险基金管理中心办公场地修缮工程项目

进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。

1.采购项目名称：东莞市社会保险基金管理中心办公场地修缮工程项目。

2.采购人名称：东莞市社会保险基金管理中心

3.采购人地址：东莞市东城大道168号。

4.采购人邮政编码：523129

5.采购人联系电话：0769-22331154

6.采购人联系人：谢小姐

7.议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2026年7月6日至2026年7月10日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供营业执照或组织机构代码证加盖公章;(2)领取人身份证复印件加盖公章;（3）自行下载议价比价采购文件无效。

8.议价比价采购文件发售地点：东莞市社会保险基金管理中心前楼二楼。

9.议价比价文件公示网址:http://dghrss.dg.gov.cn/xwzx/gsgg/index.html

10.议价比价采购文件售价：免费

11.采购人只接受已办理报名及登记购买议价比价的投标人投标。

12.报价文件递交时间：2026年7月15日上午9:00--9：30

13.报价文件递交地点：东莞市社会保险基金管理中心前楼三楼1号会议室。

14.议价比价、评审时间：2026年7月15日上午9：30

15.议价比价、评审地点：东莞市社会保险基金管理中心前楼三楼1号会议室。

# 二、项目需求

## 一、项目概况

东莞市社会保险基金管理中心前楼和后楼的建筑物近18年，出现天花板渗漏、抛光砖松脱、墙体抹灰油漆层发黄、发黑并脱落等情况。为改善单位办公环境、提升楼宇空间使用效率、科学优化功能布局，拟实施本次修缮改造工程。

本项目预算为人民币77,000元,投标人报价超出预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

二、施工项目基本情况

1.前楼项目:包括基金中心的宣传咨询科、职工之家防水补漏，修复墙面、天花和复合木地板，前二楼稽核科与社保卡科室间墙，楼梯松脱抛光砖加固。

2.后楼项目:后六楼在厕所改建淋浴房两间。

3.室外项目:增加砖砌树池、修复松脱路面地砖等。

三、项目明细表

| 序号 | 名称 | 材料规格做法 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后楼项目 |  |  |  |
|  | 六楼男卫生间加装淋浴房 |  |  |  |
| 1 | 砌砖墙 | 人工材料 | M2 | 2.25 |
| 2 | 拆除墙面瓷砖 | 人工拆除 | M2 | 2.49 |
| 3 | 新做墙面瓷砖(300*600*1.2) | 人工材料 | M2 | 5.45 |
| 4 | 墙面批荡 | 人工拆除 | M2 | 5.45 |
| 5 | 墙面防水(两遍) | 人工拆除 | M2 | 5.45 |
| 6 | 新做300*300*1.2地面瓷砖 | 人工材料 | M2 | 2.19 |
| 7 | 地漏 | 人工材料 | 个 | 1.00 |
| 8 | 排给水管系统整改 | 人工材料 | 项 | 1.00 |
| 9 | 淋浴间 | 人工材料 | M2 | 6.10 |
| 10 | 挡水石 | 人工材料 | 米 | 3.05 |
|  | 党建长廊 |  |  |  |
| 11 | 通道内铲除原有乳胶漆墙面 | 人工 | M2 | 25.34 |
| 12 | 批腻子灰 | 人工材料 | M2 | 25.34 |
| 13 | 乳胶漆翻新（两底两面） | 人工材料 | M2 | 25.34 |
|  | 后楼电梯 |  |  |  |
| 14 | 一楼电梯门挂石更换290*1070，70*1070） | 人工材料 | 项 | 1.00 |
| 15 | 电梯内大理石缝边修补 | 人工材料 | 项 | 1.00 |
|  | 后楼五楼 |  |  |  |
| 16 | 508室维修原有柜体 | 人工材料 | 项 | 1 |
|  | 前楼项目 |  |  |  |
|  | 综合科 |  |  |  |
| 1 | 三楼综合科墙面砌砖墙 | 人工材料 | 项 | 1.00 |
| 2 | 墙面批荡 | 人工材料 | 项 | 1.00 |
| 3 | 铲除原有乳胶漆墙面 | 人工 | M2 | 12.50 |
| 4 | 批腻子灰 | 人工材料 | M2 | 12.50 |
| 5 | 乳胶漆翻新（两底两面） | 人工材料 | M2 | 12.50 |
| 6 | 三楼综合科地面开介 | 人工 | 项 | 1.00 |
| 7 | 拆除原有地面 | 人工和材料 | 项 | 1.00 |
| 8 | 加装地漏 | 人工和材料 | 项 | 1.00 |
| 9 | 修复地面 | 人工和材料 | 项 | 1.00 |
| 10 | 穿楼板洞（含修补） | 人工和材料 | 个 | 2.00 |
|  | 宣传咨询服务科 |  |  |  |
| 11 | DN50排水管（吊装） | 人工和材料 | 米 | 24.31 |
| 12 | 二层天面不锈钢接水盘 | 人工和材料 | 个 | 2.00 |
| 13 | 拆装原有石膏板天花 | 人工和材料 | 项 | 1.00 |
| 14 | 石膏板天花乳胶漆修复 | 人工和材料 | 项 | 1.00 |
| 15 | 拆装原有铝扣板天花 | 人工和材料 | 项 | 1.00 |
|  | 稽核科 |  |  |  |
| 16 | 8厘埃特板隔墙 | 人工和材料 | M2 | 18.47 |
| 17 | 墙面装饰板 | 人工和材料 | M2 | 18.47 |
| 18 | 收口线条 | 人工和材料 | 米 | 24.31 |
| 19 | 不锈钢地脚线 | 人工和材料 | 米 | 12.31 |
|  | 楼梯间及大厅 |  |  |  |
| 20 | 松脱抛光砖加固 | 人工和材料 | M2 | 75.00 |
|  | 职工之家 |  |  |  |
| 21 | 铲除原有乳胶漆墙面 | 人工 | M2 | 109.10 |
| 22 | 批腻子灰 | 人工材料 | M2 | 109.10 |
| 23 | 乳胶漆翻新（两底两面） | 人工材料 | M2 | 109.10 |
| 24 | 拆除原有复合木地板 | 人工材料 | M2 | 16.00 |
| 25 | 新装复合木地板 | 人工材料 | M2 | 16.00 |
| 26 | 复合木地板底处理 | 人工材料 | M2 | 16.00 |
| 27 | 拆装柜机空调 | 人工 | 台 | 1.00 |
|  | 室外修缮 |  |  |  |
| 1 | 树池砌砖（15CM高） | 人工材料 | 米 | 10.40 |
| 2 | 树池批荡 | 人工材料 | 米 | 10.40 |
| 3 | 室外路面打掉原有地板 | 人工 | 块 | 32.00 |
| 4 | 室外更换路面石地板（59*29.5*5） | 人工材料 | 块 | 32.00 |
|  | 小计 |  |  |  |
|  | 措施费及其它 |  |  |  |
| 1 | 清洁费 | 人工 | 项 | 1 |
| 2 | 现场保护及清理 | 人工材料 | 项 | 1 |
| 3 | 人工二次材料搬运 | 人工 | 项 | 1 |
| 4 | 建筑垃圾装车外运 | 人工机械 含清运堆填费 | 项 | 1 |

## 三、技术要求

对修缮项目的理解，有组织实施方案；项目人员投入，应急保障措施和安全生产措施完善。

## 四、商务要求

（一）对投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内相关管理体系认证证书，业绩经验和服务便利等情况。

（二）服务期限：签订合同起30天内完工，供货方须与采购方密切配合，听从采购方安排，利用周末开展办公区域施工，最大限度降低对采购方日常办公的影响,若遇雨天工期顺延。

（三）验收要求：验收工作由招标人和中标人根据合同、招标文件要求及投标文件承诺进行验收。

（四）付款方式：待施工完成并经验收合格后，按市财务局规定的相关程序一次性支付。支付方式为转账支付。

（五）供应商须为省政府采购平台定点集市修缮或装修类供应商，满足本项目交易资格，即投标截止前，已在《中国政府采购网广东分网-广东省政府采购网》定点集市修缮或装修类供应商库成功入库（已备案的：须提供系统上截图加盖投标人公章；未备案的：投标时承诺中标后五个工作日内完成相应备案（承诺函格式自拟）。

# 三、议价比价须知

- （一）总则

### 1.适用范围

本议价比价采购文件适用于议价比价中相关服务的议价比价采购。

### 2.定义

（1）“采购人”是东莞市社会保险基金管理中心。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得议价比价采购文件并参加议价比价的供应商。

- 合格的供应商

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或其他组织；

2.凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的；

3.供应商(含其授权的下属单位、分支机构)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(须提供书面声明)。

4.对用户需求书中所有★号条款完全响应，没有任何偏离。

- 注：本项目不接受联合体报价。

## （三）报价文件编制及要求

1.供应商应当按照议价比价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对议价比价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2.报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面。

（2）报价申请及声明。

（3）报价部分。供应商应按照议价比价采购文件要求报出拟提供货物和服务的单价、总价，各项报价应包括拟提供货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。

（4）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码的资格证明文件（加盖公章的复印件，如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证）。

（5）技术偏离表

## （四）报价文件递交

1.递交报价文件时间、地点：2026年7月15日上午9:00--9：30，东莞市东城大道168号（东莞市社会保险基金管理中心前楼三楼317会议室）。

报价文件应于议价比价规定的截止时间之前密封送达东莞市社会保险基金管理中心前楼三楼317会议室。在议价比价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达的报价文件，将拒收。

2.报价文件需提供正本一份、副本一份（加盖公章）。

3.报价文件应装入封袋，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。

## （五）议价比价采购文件的修改

采购人在规定的截止时间前，可以对议价比价采购文件进行修改，并发表公告，请供应商予以关注。

## （六）报价文件的补充、修改或者撤回

供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

## （七）议价比价保证金：本项目不收取保证金。

## （八）议价比价程序：

1.评标委员会。本次招标由东莞市社会保险基金管理中心组建评标委员会。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

2.议价比价开始后，递交报价文件或符合项目资格条件的合格供应商不足三家时，采购人将另行组织采购。

3.评标方法。本次招标的评标方法采用综合评分方法；权重分配为：商务技术部分权重为80%，价格部分权重为20%。评标委员会以招标文件为依据按照评标程序，就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出各投标人的商务技术得分。各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务技术得分；然后，评出价格得分；最后，将商务技术得分和价格得分汇总得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分＝价格得分+商务技术得分；评标委员会决定投标文件的响应情况只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.议价比价结束后，议价比价小组对投标人的综合得分、服务承诺和对需求的响应情况进行综合比较，择优推荐协议供货商，并将结果通知所有被议价比价的未成交的供应商；

5.议价比价小组将与成交供应商针对价格、服务进行二次谈判，以最终商定的价格为中标价格。

## （九）付款方式

待施工完成并经验收合格后，按市财政局规定的相关程序一次性支付。支付方式为转账支付。

## （十）签订合同

1.采购人向成交供应商发出成交通告。

2.成交供应商应按成交通告规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

3.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

## （十一）质疑和投诉

1.供应商认为议价比价采购文件、议价比价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2.采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

# 四、评分标准

根据评标原则，所有投标文件的评分按价格部分、商务部分和技术部分三个部分分别打分的方式进行。

评标总得分=价格得分＋商务得分＋技术得分

评分因素分值表如下：

（一）价格部分（满分20分）

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 | 20分 |  |

## （二）商务部分（满分40分）

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 （须提供相关证书的证明材料复印件并加盖投标人公章） | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系认证证书，每提供一个得5分。 | 15分 |  |
| 2 | 业绩经验 | 投标人自2023年至今（以合同签订时间为准）承接过同类项目（同类项目指修缮改造、修缮维护、建筑装修类）业绩的，每个业绩得2分，满分20分。 注：须同时提供中标（或成交）通知书和合同复印件附任意一期增值税发票，加盖投标人公章。 | 20分 |  |
| 3 | 服务便利性 | ①投标人承诺接到招标人通知后1个小时（含）内到达招标人指定地点的，得5分； ②投标人承诺接到招标人通知后2个小时（不含）个小时（含）内到达招标人指定地点的，得3分。 ③投标人承诺接到招标人通知后6个小时（不含）以内到达招标人指定地点的，得1分。 ④投标人承诺接到招标人通知后6小时（不含）后到达招标人单位的，不得分。 注：以投标人提供的承诺函加盖投标人公章为准，未提供承诺函不得分。本项目不接受第三方服务外包。 | 5分 |  |
| 合计 |  |  | 40分 |  |

## （三）技术部分（满分40分）

| 序号 | 评审项目 | 详细评审内容 | 分值 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解 | 根据投标人针对本项目所提供的项目组织方案、实施方案进行综合评审： ①项目组织、实施方案详尽合理，具有较强的操作性并优于招标人实际要求，得8分； ②项目组织、实施方案合理，基本能够完成本项目，得6分； ③项目组织、实施方案部分合理，操作性一般，得4分； ④项目组织、实施方案差，操作性差，得2分； ⑤没有提供的得0分。 | 8分 |  |
| 2 | 项目人员投入 （须提供相关人员的相关证书复印件及投标人为其在近半年内任意三个月缴纳的社保凭证复印件加盖投标人公章 ）单个人员最多得3分，相同人员持有不同证书不可重复得分 | 拟投入本项目的负责人有人力资源和社会保障部门颁发的高级工程师（工程类）或以上证书以及建设主管部门颁发的二级或以上建造师证书的，得3分，本分项满分3分。 | 3分 |  |
|  |  | 投标人拟投入本项目的人员中具有住房和城乡建设部门颁发的人员证书（施工员、质量检查员、材料员、安全员、资料员）每个得3分，最高15分。 | 15分 |  |
| 3 | 应急措施 | 根据投标人对本项目提出的应急措施进行综合评审： ①应急措施全面、科学、合理可行，保障措施完善，可操作性强，服务团队及技术支持保障能力充足，得7分； ②应急措施基本合理可行，保障措施基本完善，具有可操作性，服务团队及技术支持保障能力一般，得5分； ③应急措施一般，保障措施较简单，有服务团队及技术支持保障能力，得3分； ④应急措施差，保障措施差，服务团队及技术支持不能得到保障的，得1分； ⑤没有提供的得0分。 | 7分 |  |
| 4 | 安全生产 措施 | 根据投标人对本项目提出的安全生产措施完善性、合理性、具体性、重点把握等进行综合评审： ①保证措施方案全面、完整、科学合理、实施方法施切实可行的得7分； ②保证措施方案基本合理、实施方法一般可行，基本全面、完整的得5分； ③保证措施方案不完整、实施方法一般可行的得3分； ④保证措施方案差、实施方法不可行得1分 ⑤没有提供的得0分。 | 7分 |  |
| 合计 |  |  | 40分 |  |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

# 五、报价文件主要内容和格式

## （一）封面格式：

### 东莞市社会保险基金管理中心办公场地修缮工程项目议价比价采购文件

### 报价文件

### 递交人（公章）：

### 递交人法定代表人

### 或其委托人（签字）：

年     月     日

## （二）报价申请函

致：东莞市社会保险基金管理中心：

根据贵方东莞市社会保险基金管理中心办公场地修缮工程项目议价比价采购文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表           （报价供应商名称），提交文件正本一份，副本一份。

据此函，签字人同意如下：

报价总表

1、按照议价比价采购要求的总报价为：（大写）             元人民币。

2、我方同意提供贵方可能要求的与本次议价比价有关的任何证据或资料。

3、一旦成交，我方将根据议价比价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通，决不向采购人进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                          电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

## （三）议价比价报价单格式

议价比价报价单

报价方名称（盖章）：

项目名称：东莞市社会保险基金管理中心办公场地修缮工程项目

单位: 元（人民币）

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

报价方法定代表人（或委托代理人）签字：         日期：

注:1.此表乃投标总报价表的明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

## （四）服务承诺

# 注：投标人根据用户需求书自行填写。

# 附件1：技术偏离表

# 1、一般技术条款偏离表

投标人名称：

项目名称：东莞市社会保险基金管理中心办公场地修缮工程项目

| 序号 | 条款名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

一般技术条款是指招标文件“用户需求书”的“技术用户需求”中未标明“★”或“▲”的内容，投标人若完全响应该部分内容的，可填写“完全响应”；投标人若对该部分内容有偏离（包括正偏离及负偏离）的，应该填写相关的偏离事项。投标人必须认真如实进行填写，投标人虚假响应或提供虚假材料的，经查证，移送监管部门查处。

投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：    年   月   日

# 2、重要技术条款偏离表（如有）

投标人名称：

项目名称：东莞市社会保险基金管理中心办公场地修缮工程项目

| 序号 | 条款名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

重要技术条款是指招标文件“用户需求书”的“技术用户需求”中标明“★”或“▲”的内容，投标人必须对该部分进行内容逐条响应，同时，要求提供相关证明材料的必须按要求提供。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按货物或服务实际数据填写，不能完全复制招标要求；响应含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。经查证，投标人提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：    年   月   日